**SOLICITUD DE CAMBIOS EN PRODUCCIÓN**

1. **Datos del Cambio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo:** | **INCIDENCIA** |
| **Código:** | **REQ\_20484** |
| **Descripción:** | Corresponsalía de Caja Arequipa |
| **Fecha/Hora de Ejecución:** | 03/10/2024 |

1. **Responsables**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Colaborador** | **Cargo** | **Celular** |
| 1 | Nilton Rosas Gutierrez | Supervisor de Desarrollo y Proyectos Informáticos | 984303494 |
| 2 | Gianfranco Josep Padilla Bonilla | Analista programador de desarrollo | 948137288 |

1. **Cambios a implementar**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Detalle** | **Usuario Solicitante / Cargo** |
| 1 | * Se agrega nuevo formulario Caja Arequipa * Se agrega funcionalidad para Generación de pagos y Deudas | Patricia Morante Ormachea / Jefe de Control de Operaciones |

1. **Objetos a Implementar**

Mediante la presente se solicita realizar el pase a producción de los siguientes objetos.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Sistema** | **Componente** | **Tipo** | **Fecha** | **Hora** |
| 1 | AYNI Satelites | \02.Compilados\Satelites.OperacionesTopaz | Compilado | 03/10/2024 | 14:48 |
| 2 | AYNI Satelites | \02.Compilados\Satelites.OperacionesTopaz.WS | Compilado | 03/10/2024 | 14:48 |
| 3 | CREDINKA\_TOPAZ | \03.Script\01.credinka\_topaz\01\_VIEWS\01\_CREATE\_VIEW\_VW\_ITF\_OT\_AREQUIPA\_DEUDAS.sql | SQL | 30/09/2024 | 11:04 |
| 4 | AYNI Satelites | \03.Script\02.bdsatelites\01\_MENU\01\_INSERCCION\_MENUS\_CONFIGURACION.sql | SQL | 30/09/2024 | 10:58 |
| 5 | AYNI Satelites | \03.Script\02.bdsatelites\02\_SYNONYM\01\_CREATE\_SYNONYM\_snTPZ\_VW\_ITF\_OT\_AREQUIPA\_DEUDAS.sql | SQL | 30/09/2024 | 12:54 |
| 6 | AYNI Satelites | \03.Script\02.bdsatelites\03\_TABLES\01\_CREATE\_TABLE\_[TOP\_OPERA].[tCRE\_PagosCA].sql | SQL | 02/10/2024 | 12:08 |
| 7 | AYNI Satelites | \03.Script\02.bdsatelites\03\_TABLES\02\_CREATE\_TABLE\_[TOP\_OPERA].[tCRE\_PagosCA\_Detalle].sql | SQL | 03/10/2024 | 10:15 |
| 8 | AYNI Satelites | \03.Script\02.bdsatelites\04\_PROCEDURES\01\_TOP\_OPERA.sCRE\_ExportarDeudasCA.sql | SQL | 03/10/2024 | 10:10 |
| 9 | AYNI Satelites | \03.Script\02.bdsatelites\04\_PROCEDURES\02\_TOP\_OPERA.sCRE\_Importar\_PagosCA.sql | SQL | 03/10/2024 | 10:33 |
| 10 | AYNI Satelites | \03.Script\02.bdsatelites\04\_PROCEDURES\03\_TOP\_OPERA.sCRE\_Descargar\_PagosCA.sql | SQL | 03/10/2024 | 14:47 |

1. **Pre Condiciones**

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Descripción** |
| 1 | Asegurarse de la existencia de los componentes en la siguiente ruta compartida:  [\\10.10.113.48\desarrollo\PasesProduccion\Credinka\2024\REQUERIMIENTOS\09\_SEP\REQ\_XXXX\_Corresponsalia\_Arequipa](file:///\\10.10.113.48\desarrollo\PasesProduccion\Credinka\2024\REQUERIMIENTOS\09_SEP\REQ_XXXX_Corresponsalia_Arequipa) |
| 2 | Antes de cambiar compilados, realizar un backup de la carpeta del ambiente de producción |

1. **Ejecución**

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Detalle** |
| 1 | Ejecutar los scripts contenidos en la carpeta \03. Scripts según el orden de enumeración. |
| 2 | **Satelites.OperacionesTopaz**   1. Hacer una copia de la carpeta del copilado de producción “**Satelites.OperacionesTopaz**”. 2. Eliminar el contenido que se encuentra en **Satelites.OperacionesTopaz** 3. Copiar todo el contenido de la carpeta compilados **02.Compilados\Satelites.OperacionesTopaz** 4. Editar el archivo **Web.config**  * Modificar los valores de las **llaves(Key)** ubicadas en el tag **appSettings** con los valores de producción, puede usar los valores que están en el el backup realizado anteriormente.      * Modificar los valores de las **endpoints** ubicadas en el tag **client** con los valores de producción, puede usar los valores que están en el el backup realizado anteriormente. |
| 3 | **Satelites.OperacionesTopaz.WS**   1. Hacer una copia de la carpeta del copilado de producción “**Satelites.OperacionesTopaz.WS**”. 2. Eliminar solo el contenido resaltado que se encuentra en **Satelites.OperacionesTopaz.WS**      1. Copiar y reemplazar el contenido de la carpeta compilados **02.Compilados\Satelites.OperacionesTopaz.WS** 2. Realizar un **iisreset** al servidor de aplicaciones. |

1. **Post Condiciones**

* **Borrar Caché**
* **Brindar el acceso del nuevo formulario con algún usuario de Servicios TI**

1. **Reversa de Ejecución (Rollback)**

[APLICA]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Sistema** | **Componente** | **Tipo** | **Fecha** | **Hora** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | AYNI SATELITES | \\10.10.113.48\desarrollo\PasesProduccion\Credinka\2024\REQUERIMIENTOS\09\_SEP\REQ\_XXXX\_Corresponsalia\_Arequipa\06.Rollback | SQL | 03/10/2024 | 14:52 |
| 2 | MICROFINANCE | \06.Rollback\02.Credinka\_topaz\ 01.Alter\_view\_vCDK\_SL\_SOLICITUDCREDITO.sql | SQL | 05/09/2024 | 17:11 |

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Detalle** |
|  |  |

1. **Accesos / Perfiles**

[NO APLICA]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Perfil(es)** |
| **Módulo** | **Nivel 1** | **Nivel 2** | **Perfil ABC** |
|  |  |  |  |

1. **Código Fuente**

[APLICA]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Sistema** | **Componente** | **Tipo** | **Fecha** | **Hora** |
| 1 | AYNI - SATELITES | \05.Fuentes\ReduccionTasaTopazWS.zip | zip | 06/09/2024 | 17:25 |
| 2 | AYNI - SATELITES | \05.Fuentes\ReducionTasaTopazWEB.zip | zip | 05/09/2024 | 14:15 |

1. **Autorizaciones**

En prueba de conformidad y autorizando los cambios en el sistema informático, suscriben el presente documento:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **Nombre** | **Firma** | **Fecha** |
| Jefe de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas | **Julio Cesar Martin Aguero de la Cruz** |  | **11/09/2024** |
| Supervisor de Proyectos Informáticos | **Nilton Alex Rosas Gutierrez** |  | **11/09/2024** |
| Analista Programador de Sistemas | **Julius Brayan Saucedo Correa** |  | **11/09/2024** |